Protokoll 1. Sitzung IT Referat bei der 79. BuFaTa in Wien am 08.12.2016

Teilnehmer

Marvin (Siegen)

Julian (München)

Franz (Dresden)

Andy (Regensburg)

(Bisherige) Aufgaben des Server

Website (Typo3)

Wiki (Benutzerverwaltung bisher über Typo3-FrontEnd)

Mailserver (LDAP-Backend)

TeamSpeak

Jabber

Aufgaben

Zentrale Benutzerverwaltung aller Mitglieder für alle Services (LDAP)

Dokuwiki direkte Kommunikation mit LDAP

Automatisch E-Mail-Adresse (LDAP-Klasse)

Anmeldeformular für Tagung

Passwort-Rücksetzen-Funktion

Template für „kleine Homepage“ zur Benutzung der aktuell ausrichtenden Fachschaft zur Info-Weiterleitung

Wiki: Anlegen von Tabellen vereinfachen

(SSL als Standard, automatische Weiterleitung)

Aufgabenverteilung

Marvin: Arbeitsspeicher-Upgrade für BuFaTa-V-Server organisieren

Julian: Anmeldeseite

Franz: Anmeldeseite (Flask-Gerüst)

Ergebnisse

Kommunikation der Admins und Anfragen von Außen über Mailingliste (infrastruktur@bufata-et.de)

Formularfelder (Registrierung)

Vorname

Nachname

Hochschule/Universität

E-Mail-Adresse

Formularfelder (Anmeldung Bufata)

Status Teilnehmer (Aktiv, Alumni)

T-Shirt gewünscht (mit T-Shirt Größe)

Exkursionswahl

Workshopwahl

Anreise

Abreise

Handynummer

Erlaubnis Whats-App-Gruppe

Besonderheit Verpflegung (Vegetarisch, Vegan, Allergien)

(„Wiki-Account vorhanden“ → unnötig)

Zeitplan

Bis 22. Dezember MOCK fertig, d.h. alle Formulare erstellt aber nicht funktionstüchtig. ⇒ Änderungswünsche

Bis 31. Januar alles fertig

Ab Februar live schalten